WBS

Dates clés

* 16/11/2015 : Début du projet
* 02/12/2015 : Validation du besoin du client
* 28/01/2016 : Audit projet – Gestion de projet
* 12/05/2016 : Audit projet – Programmation
* 19/05/2016 : Audit projet – Programmation
* 08/07/2016 : Livraison du projet fonctionnel

Expression des besoins et exigences comportementales

Conception :

* Rédaction des spécifications générales
  + Rédaction et mise en forme du document
  + Analyse du besoin fonctionnel
    - Conception des maquettes
    - Conception du User Case
    - Liste et analyse des fonctions
  + Planification prévisionnelle
    - Mise en place du Gantt et PERT
    - Liste des ressources
  + Coût prévisionnel
* Rédaction des spécifications détaillées
  + Rédaction et mise en forme du document
  + Analyse technique par fonction (Maquette, description, test)
  + Conception du diagramme de classe détaillé
  + Schéma détaillé de la base de données
  + Planification et Rédaction des tests
    - Unitaire
    - Fonctionnels
  + Mise en place des règles de nommage
  + Conception du diagramme de composants

Constitution du Plan Management de projet

Développement :

* Mise en place de l’environnement de développement
* Conception de la Base de données
* Développement du Web service
* Développement du back end
* Développement Android
* Développement IOS
* Développement Windows Phone

Test et validation

* Mise en place d’un environnement de test
* Tests des fonctions applicatives
* Test du back end
* Test du web service
* Mise en place d’un environnement de production

Déploiement

* Mise en place d’un environnement de production
* Intégration des applications dans l’environnement de production
* Déploiement dans les stores